附件2

大型基建主要风险点及防控措施

| 风险类型 | 具体风险表现 | 高发环节 | 防控措施 | 实施部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 立项风险 | 未开展可行性研究导致项目烂尾(如选址不当、资金缺口) | 立项阶段 | 1.强化可行性研究； 2.建立多部门联合评审机制； 3.动态资金监管。 | 项目办、第三方评估机构、财务 科、审计人员 |
| 招标风险 | 设置排他性技术参数(如指定品牌设备)、围标串标 | 招标采购 | 1.规范招标文件编制； 2.引入独立监督机制； 3.推行电子招标平台招标。 | 项目办、纪检监察室、法务人员、 信息科 |
| 造价风险 | 虚增土方工程量、重复计算隐 蔽工程 | 施工阶段 | 1.严格工程量签证管理； 2.引入全过程跟踪审计； 3.应用信息化造价系统。 | 审计科、第三方造价机构、项目办、监理单位 |
| 质量风险 | 偷工减料(如降低混凝土标号)、验收流于形式 | 验收阶段 | 1.强化监理责任； 2.隐蔽工程分阶段验收； 3.推行多方联合验收。 | 项目办、监理单位、第三方检测 机构、审计人员 |
| 廉洁风险 | 收受施工单位贿赂、默许工程转包 | 全过程 | 1.廉政责任书签订； 2.建立利益回避制度； 3.强化外部监督 | 纪检监察室、审计人员、外部审计机构 |